# Acta de Entrega Interna

## 1. Datos generales

- Proyecto:MGCalc - Calculadora de Inversion de Lotes

- Cliente interno:Mala Gardens

- Fecha de entrega interna:2026-03-19

- Estado del entregable:Listo para pase operativo

- Prioridad:Clave

## 2. Objeto del acta

Mediante la presente se deja constancia de la entrega interna del sistemaMGCalc, desarrollado para la consulta comercial de lotes, simulacion de financiamiento y generacion de proformas PDF a partir de una base administrada en Google Sheets.

## 3. Componentes entregados

- Aplicacion web frontend desarrollada conReact + Vite

- Integracion de lectura de lotes medianteGoogle Apps Script

- Generacion de cotizacion en formato PDF desde la interfaz

- Despliegue compatible conVercel

- Documentacion de alcance, uso, soporte tecnico y accesos

## 4. Alcance funcional entregado

- Consulta de lotes por manzana

- Seleccion de lote individual

- Visualizacion de area, precio por m2, estado e identificador

- Registro de datos de cliente y asesor

- Aplicacion de descuento comercial

- Simulacion de financiamiento con:

- inicial editable - tasa anual editable - plazo fijo de180 meses

- Bloqueo comercial cuando el lote no esta en estadoDisponible

- Generacion de proforma PDF con vigencia de 7 dias

- Actualizacion manual de lotes desde Google Sheets

## 5. Exclusiones de esta entrega

- No incluye pasarela de pagos

- No incluye separacion de lotes en linea

- No incluye autenticacion de usuarios

- No incluye historial de cotizaciones en base de datos

- No incluye flujo de aprobacion comercial

## 6. Base tecnica entregada

- Repositorio fuente del proyecto

- Configuracion por variable de entornoVITE_LOTS_API_URL

- Script de Apps Script para exponer la data de la hojaLotes

- Archivo de ejemplo.env.example

- Configuracion de desplieguevercel.json

## 7. Criterios de conformidad interna

Se considera conforme la entrega interna cuando:

- el sistema carga lotes desde Google Sheets o desde data de respaldo local

- el usuario puede seleccionar un lote por manzana

- la simulacion financiera responde a cambios de descuento, inicial y tasa

- la aplicacion impide cotizar lotes no disponibles

- el PDF se genera con los datos visibles en pantalla

- el proyecto compila correctamente connpm run build

## 8. Observaciones

- La numeracion de proformas se genera localmente en navegador usandolocalStorage; no es una secuencia centralizada.

- Si no se defineVITE_LOTS_API_URL, la app utilizasampleLotscomo respaldo.

- La fuente oficial de disponibilidad de lotes es la hoja de Google Sheets.

## 9. Responsables

- Entrega tecnica:________________

- Recepcion interna:________________

- Revision funcional:________________

## 10. Aprobacion

Con la firma o validacion interna correspondiente, se deja constancia de que el sistema descrito en este documento ha sido entregado para su operacion, despliegue o pase a la siguiente etapa definida por la empresa.

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega tecnica |  |  |  |
| Recepcion interna |  |  |  |
| Aprobacion gerencial |  |  |  |