MALA GARDENS

AREA DE DESARROLLO

DOCUMENTO DE ALCANCE

Sistema MGCalc

| Codigo del documento | MG-DES-ALC-001 |
| --- | --- |
| Proyecto | MGCalc - Calculadora de Inversion de Lotes |
| Area responsable | Area de Desarrollo |
| Version | 1.0 |
| Fecha de emision | 19/03/2026 |
| Estado | Emitido para cliente interno |

Documento para cliente interno

# Documento de Alcance

Objetivo del documento: Definir el alcance funcional y tecnico del sistema entregado al cliente interno.

## 1. Nombre del proyecto

MGCalc - Calculadora de Inversion de Lotes

## 2. Objetivo

Implementar una herramienta web para uso comercial que permita consultar lotes, calcular precios finales con descuento, estimar financiamiento y emitir una proforma PDF en base a la disponibilidad registrada en Google Sheets.

## 3. Problema que resuelve

Antes del sistema, la cotizacion de lotes dependia de consultas manuales sobre disponibilidad, calculos dispersos y elaboracion no estandarizada de propuestas comerciales.MGCalccentraliza ese flujo en una sola interfaz de uso rapido.

## 4. Usuarios objetivo

- Asesores comerciales

- Supervisores o jefatura comercial

- Personal interno que necesita validar precios y condiciones referenciales

## 5. Alcance funcional incluido

### 5.1 Consulta de lotes

- Lectura de lotes desde una hoja de Google Sheets llamadaLotes

- Interpretacion de columnas:

-ID-ESTADO-MANZANA-NUM_LOTE-AREA-PRECIO_M2

- Agrupacion por manzana

- Seleccion de lote por interfaz

### 5.2 Datos comerciales

- Registro del nombre del asesor

- Registro del nombre del cliente

- Registro del documento del cliente

- Aplicacion de porcentaje de descuento

### 5.3 Simulacion financiera

- Precio base =AREA * PRECIO_M2

- Descuento configurable

- Inicial configurable

- Tasa anual configurable

- Plazo fijo de180 meses

- Calculo de cuota mensual estimada

### 5.4 Reglas funcionales

- Solo los lotes con estadoDisponiblepueden cotizarse

- Si el lote tiene otro estado, se bloquea la edicion comercial y la emision del PDF

- La proforma emitida tiene caracter referencial

### 5.5 Salida del sistema

- Visualizacion del resumen comercial

- Emision de PDF con:

- numero de proforma - fecha de emision - vigencia de 7 dias - datos del cliente y asesor - datos del lote - condiciones comerciales - simulacion financiera

## 6. Alcance tecnico incluido

- Frontend SPA conReact 19yVite

- Consumo HTTPGEThacia endpoint deGoogle Apps Script

- Despliegue listo paraVercel

- Manejo de configuracion por variable de entorno

- Data de respaldo local para pruebas sin endpoint remoto

## 7. Fuera de alcance

- CRM de clientes

- autenticacion y perfiles

- integracion con ERP

- reserva o bloqueo transaccional de lotes

- firma digital

- almacenamiento historico de cotizaciones

- panel administrativo

- reporteria

## 8. Dependencias externas

- Google Sheets como fuente de datos

- Google Apps Script como capa de exposicion

- Vercel para despliegue web

- Navegador compatible con descarga de PDF

## 9. Supuestos

- El archivo de Google Sheets sera administrado por el equipo del negocio

- La hojaLotesmantendra los encabezados definidos

- El estado comercial util para cotizacion sera exactamenteDisponible

- El equipo operativo administrara la URL del Apps Script y el proyecto de Vercel

## 10. Riesgos identificados

- Cambios en columnas o nombre de hoja pueden romper la lectura de lotes

- Si el Apps Script no esta desplegado o expuesto correctamente, la app usara solo data local de respaldo

- La numeracion de proformas no es centralizada y puede repetirse entre distintos dispositivos

- La disponibilidad es informativa; no existe bloqueo concurrente de venta

## 11. Entregables asociados

- Acta de entrega interna

- Manual de usuario

- Manual tecnico

- Accesos y entrega tecnica