AREA DE DESARROLLO

ACTA DE ENTREGA INTERNA

Sistema MGCalc

| Código del documento | MG-SIS-001-DOC-AE-01 |
| --- | --- |
| Proyecto | MGCalc - Calculadora de inversión de Lotes |
| Area responsable | Area de Desarrollo |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 19/03/2026 |
| Estado | Emitido para cliente interno |

Documento para cliente interno

# Acta de Entrega Interna

Objetivo del documento: Formalizar la entrega interna del sistema MGCalc para su recepción, control y pase operativo.

## 1. Datos generales

- Proyecto: MGCalc - Calculadora de inversión de Lotes

- Cliente interno: Mala Gardens

- Fecha de entrega interna: 2026-03-19

- Estado del entregable: Listo para pase operativo

- Prioridad: Clave

## 2. Objeto del acta

Mediante la presente se deja constancia de la entrega interna del sistema MGCalc, desarrollado para la consulta comercial de lotes, simulación de financiamiento y generación de proformas PDF a partir de una base administrada en Google Sheets.

## 3. Componentes entregados

- Aplicación web frontend desarrollada con React + Vite.

- Integración de lectura de lotes mediante Google Apps Script.

- Generación de cotización en formato PDF desde la interfaz.

- Despliegue compatible con Vercel.

- Documentación de alcance, uso, soporte técnico y accesos.

## 4. Alcance funcional entregado

- Consulta de lotes por manzana.

- Selección de lote individual.

- Visualización de área, precio por m2, estado e identificador.

- Registro de datos de cliente y asesor.

- Aplicación de descuento comercial.

- Simulación de financiamiento con: Inicial editable, tasa anual editable, plazo fijo de 180 meses.

- Bloqueo comercial cuando el lote no está en estado Disponible.

- Generación de proforma PDF con vigencia de 7 días.

- Actualización manual de lotes desde Google Sheets.

## 5. Exclusiones de esta entrega

- No incluye pasarela de pagos.

- No incluye separación de lotes en línea.

- No incluye autenticación de usuarios.

- No incluye historial de cotizaciones en base de datos.

- No incluye flujo de aprobación comercial.

## 6. Base técnica entregada

- Repositorio fuente del proyecto.

- Configuración por variable de entorno VITE_LOTS_API_URL.

- Script de Apps Script para exponer la data de la hoja Lotes.

- Archivo de ejemplo .env.example.

- Configuración de despliegue vercel.json.

## 7. Criterios de conformidad interna

Se considera conforme la entrega interna cuando:

- El sistema carga lotes desde Google Sheets o desde data de respaldo local.

- El usuario puede seleccionar un lote por manzana.

- La simulación financiera responde a cambios de descuento, inicial y tasa.

- La aplicación impide cotizar lotes no disponibles.

- El PDF se genera con los datos visibles en pantalla.

- El proyecto compila correctamente con npm run build.

## 8. Observaciones

- La numeración de proformas se genera localmente en navegador usando localStorage; no es una secuencia centralizada.

- Si no se define VITE_LOTS_API_URL, la app utiliza sampleLots como respaldo.

- La fuente oficial de disponibilidad de lotes es la hoja de Google Sheets.

## 9. Responsables

- Entrega técnica: Juan Aron Ramirez Huanca

- Recepción interna: ___________________________________

- Revisión funcional: ___________________________________

## 10. Aprobación

Con la firma o validación interna correspondiente, se deja constancia de que el sistema descrito en este documento ha sido entregado para su operación, despliegue o pase a la siguiente etapa definida por la empresa.

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega técnica | Juan Aron Ramirez Huanca |  |  |
| Recepción interna |  |  |  |
| Aprobación gerencial |  |  |  |