AREA DE DESARROLLO

DOCUMENTO DE ALCANCE

Sistema MGCalc

| Código del documento | MG-SIS-001-DOC-ALC-02 |
| --- | --- |
| Proyecto | MGCalc - Calculadora de inversión de Lotes |
| Area responsable | Area de Desarrollo |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de emisión | 24/03/2026 |
| Estado | Emitido para cliente interno |

Documento para cliente interno

# Documento de Alcance

Objetivo del documento: Definir el alcance funcional y técnico del sistema entregado al cliente interno.

## 1. Nombre del proyecto

MGCalc - Calculadora de inversión de Lotes

## 2. Objetivo

Implementar una herramienta web para uso comercial que permita consultar lotes, calcular precios finales con descuento, estimar financiamiento con plazo configurable, consultar el plano general del proyecto y emitir una proforma PDF en base a la disponibilidad registrada en Google Sheets.

## 3. Problema que resuelve

Antes del sistema, si bien existía una herramienta web previa, esta presentaba importantes limitaciones en términos de usabilidad y operatividad. La plataforma no era intuitiva, lo que dificultaba su uso por parte de los usuarios, y no permitía la generación ni impresión de cotizaciones, reduciendo su utilidad en el proceso comercial. Asimismo, su acceso no era flexible, ya que no cualquier usuario podía utilizarla de manera autónoma.

En cuanto a la gestión de la información, la actualización de la base de datos no era inmediata, debido a que dependía de la intervención de un encargado en conjunto con el proveedor de la web. Esto implicaba la necesidad de realizar solicitudes previas para cualquier cambio, generando demoras y posibles desalineaciones en la información disponible.

Por otro lado, cualquier requerimiento de mejora o modificación en la herramienta implicaba tiempos prolongados, al depender directamente del proveedor para su implementación, lo que limitaba la capacidad de adaptación y evolución del sistema.

## 4. Usuarios objetivo

- Asesores comerciales.

- Supervisores o jefatura comercial.

- Personal interno que necesita validar precios y condiciones referenciales.

## 5. Alcance funcional incluido

### 5.1 Consulta de lotes

- Lectura de lotes desde una hoja de Google Sheets llamada Lotes.

- Interpretación de columnas: ID, ESTADO, MANZANA, NUM_LOTE, AREA, PRECIO_M2.

- Agrupación por manzana.

- Selección de lote por interfaz.

### 5.2 Datos comerciales

- Registro del nombre del asesor.

- Registro del nombre del cliente.

- Registro del documento del cliente.

- Aplicación de porcentaje de descuento.

### 5.3 Simulación financiera

- Precio base =AREA * PRECIO_M2

- Descuento configurable.

- Inicial configurable.

- Tasa anual configurable.

- Plazo configurable.

- Cálculo de cuota mensual estimada.

### 5.4 Reglas funcionales

- Solo los lotes con estado Disponible pueden cotizarse.

- Si el lote tiene otro estado, se bloquea la edición comercial y la emisión del PDF.

- La proforma emitida tiene carácter referencial.

### 5.5 Salida del sistema

- Visualización del resumen comercial.

- Emisión de PDF con: Numero de proforma, fecha de emisión, vigencia de 7 días, datos del cliente y asesor, datos del lote, condiciones comerciales, simulación financiera.

- El sistema permite consultar el plano general del proyecto mediante un documento PDF accesible desde la interfaz.

## 6. Alcance técnico incluido

- Frontend SPA con React 19 y Vite.

- Consumo HTTP GET hacia endpoint de Google Apps Script.

- Despliegue listo para Vercel.

- Manejo de configuración por variable de entorno

- Data de respaldo local para pruebas sin endpoint remoto

## 7. Fuera de alcance

- CRM de clientes.

- Autenticación y perfiles.

- Integración con ERP.

- Reserva o bloqueo transaccional de lotes.

- Firma digital.

- Almacenamiento histórico de cotizaciones.

- Panel administrativo.

## 8. Dependencias externas

- Google Sheets como fuente de datos.

- Google Apps Script como capa de exposición.

- Vercel para despliegue web.

- Navegador compatible con descarga de PDF.

## 9. Supuestos

- El archivo de Google Sheets será administrado por el equipo del negocio.

- La hoja Lotes mantendrá los encabezados definidos.

- El estado comercial útil para cotización será exactamente Disponible.

- El área de desarrollo será responsable de la administración de la URL del Apps Script y del proyecto desplegado en Vercel.

## 10. Riesgos identificados

- Cambios en columnas o nombre de hoja pueden romper la lectura de lotes.

- Si el Apps Script no está desplegado o expuesto correctamente, la app usara solo data local de respaldo.

- La numeración de proformas no es centralizada y puede repetirse entre distintos dispositivos.

- La disponibilidad es informativa; no existe bloqueo concurrente de venta.

## 11. Entregables asociados

- Acta de entrega interna.

- Manual de usuario.

- Manual técnico.

- Accesos y entrega técnica.